## Slide 1: 《软件项目管理》 ——敏捷规模化案例教程
Modified by L Guo; Copyright DJ Ning
复习回顾

## Slide 2: ch3
1. 下面哪些是猪角色，哪些是鸡角色？
  终端用户、出资人、涉众、产品负责人、团队负责人、团队成员、架构负责人、领域专家、技术专家、独立测试人员、独立集成人员
2. 传统项目经理与敏捷项目经理有何异同？
  根本职责不变
  管理方式变了
    组织架构：垂直 → 完整团队
    关注重点：流程和方法 → 态度和氛围
    管理策略：全面负责 → 自组织
    管理风格：Directing → Coaching & Leading

## Slide 3: ch4
1. 完整团队的特点
2. 敏捷团队几人合适，为什么？过大过小有何优劣？
3. 在不同规模的跨职能团队里（10~40人）如何敏捷化组织
4. 传统团队组织结构及特点
  职能型、项目型、矩阵型

## Slide 4: ch5
1. 概念：工作与项目
2. 怎样才算是一个成功的项目
3. 软件项目管理面临的四大挑战
  范围、团队、进度、质量
4. 为何项目成功率始终不高？
5. 软件质量是否越高越好？
6. 你认为项目经理应当具备哪些能力？平时应当如何锻炼？
7. PMI认为最直接运用于项目管理的技能是？
  人际关系处理

## Slide 5
Ch6
  PMBOK是用来严格遵守的
  项目启动阶段六项任务
    干系人分析
    开发项建书
    项目规划
    准备项目环境
    组建项目团队
    第一次迭代规划

## Slide 6
Ch7
  敏捷宣言
  如何理解“敏捷宣言”和“互依赖声明”的联系？
  敏捷的五大核心思想
  几种说法：
    敏捷团队不需要文档
    敏捷团队不需要严格的纪律
    敏捷方法不做计划

## Slide 7
Ch8
  SCRUM基本思想

## Slide 8
Ch9
  项目实施阶段主要任务
    迭代规划
    迭代执行
    迭代监控
    复审会议
    回顾会议
  如何避免“分析麻痹症”

## Slide 9
Ch10
  项目干系人
    隐含需求
    场景假设法
    On-site customer
    干系人目标图
  冲突的解决
    帕累托改进、纳什均衡
  干系人分类、分析
    力场分析图、坐标系法、矩阵法

## Slide 10
Ch11
  两级规划
    如何划分活动优先级——业务驱动和风险驱动
    如何估算需求规模——故事点、理想日
    如何估算团队速度——类比法、实验法、人工预测
    如何确定里程碑——一些刚性指标
  项目团队功能水平发展阶段
    形成、震荡、规范、表现、消亡

## Slide 11
Ch12
  三种规划任务的方法
    甘特图、任务列表、任务板
  CPM法与活动优先级
  帕金森定律与关键链法

## Slide 12
Ch13
  WBS分解：按工作项或任务
  变更管理
    分析变更原因→变更控制流程
  三点估算法
    活动历时均值(或估计值) = (乐观估计+4×最可能估计+悲观估计) / 6
  RBS分解
  SWOT分析
    Strength、Weakness、Opportunity、Threat

## Slide 13
Ch14
  概率和影响矩阵
  敏感性分析
  EMV（风险预期货币值）计算方法
  成本类别
  EVM挣值分析法
    三个关键值PV、AC、EV
    几个度量值CV、SV、CPI、SPI

## Slide 14: Continue……