## Slide 1: 期末考试相关问题说明

## Slide 2: 一、考试要求
半开卷
  一张A4纸
  必须手写
文档待实习结束后统一上交，另行通知
考试时间地点另行通知

## Slide 3: 二、题型
单选题（20分，20题）
多选题（20分，10题）
综合题（60分，6题）
  简答、辨析、论述、名词解释……
可能会略有出入

## Slide 4: 三、分值分布
第1~3章 基本概念 20~25分
  第1章 项目管理概述
  第2章 项目管理知识体系概述
  第3章 敏捷项目管理过程
第4~5章 项目启动阶段 40分±5分
  第4章 启动项目
  第5章 组建项目团队
第6~8章 项目执行阶段 35分±5分
  第6章 规划和管理迭代
  第7章 项目执行
  第8章 项目监控
第9章 项目收尾 0~5分

## Slide 5: 四、各章知识点总结
第1章 项目管理概述
  1.1 项目的特性
  1.2 当前软件项目管理现状和挑战
  1.3 项目管理的最新发展趋势
    项目管理的演进历史
    项目管理发展的最新动态
  1.4 项目经理是怎样炼成的

## Slide 6: 小结
  自21世纪以来，项目成功率始终不超过四成
  软件项目面临四大挑战：范围、团队、进度和质量
  敏捷已经成为主流
  最直接运用于项目管理的技能是人际关系处理

## Slide 7: 思考
  什么是项目？
  为何项目成功率一直“稳定”的“居低不上”？
  软件质量是否越高越好？
  你认为项目经理应具备哪些能力，平时怎样锻炼这些能力？

## Slide 8
第2章 项目管理知识体系概述
  2.1 项目管理知识体系（PMBOK）简介
    什么是PMBOK
    10大知识领域、5大过程组、47个过程
  2.2 敏捷项目管理的知识体系
    敏捷的发展
    敏捷的定义
    敏捷的核心思想
    敏捷的其他智慧
Notes: 8
项目管理知识体系概述
PMBOK的知识体系
项目管理过程
9大知识域
？？？
================
传统项目管理技术
 工作分解结构
 甘特图
 关键路径分析
 关键干系人管理
=====================
敏捷项目管理的知识体系
敏捷最佳实践
 两级项目规划
 整体团队

## Slide 9: 小结
  PMBOK收录项目管理知识体系中被普遍认可为“良好做法”的知识和做法
  敏捷开发是一种基于更紧密的团队协作，能够有效应对快速变化需求、快速交付高质量软件的迭代和增量的新型软件开发方法
  敏捷宣言从软件开发的角度来诠释敏捷价值观；互依赖声明是从项目管理的角度。
  敏捷的五大核心思想：迭代开发、两级项目规划、整体团队、持续集成、测试驱动开发
  把问题尽量简单化，越简单越好
  测试驱动开发所有的代码编写都是为了响应一个失败的测试
  主动拥抱需求和变更，使项目更加适应变更
  缩小需求范围，掌握二八原则
  决定软件系统质量的最重要的因素是架构质量；总体构思、分步实现；小系统的架构就是整个系统的架构
  人们通常不会读文档，一张好的图，胜过千言万语
  关注最本质的部分 –人们可以自己弄清楚其余的部分

## Slide 10: 思考
  为确保项目成功，软件组织应严格遵循PMBOK？
  企业欢迎软件开发完美主义者？
  为什么要采用迭代式软件开发？如何实施迭代开发？
  为什么要进行两级项目规划？
  为什么要进行持续集成？
  为什么要进行测试驱动开发(TDD) ？
  判断团队是否足够敏捷的标准？

## Slide 11
第3章 敏捷项目管理过程
  3.1 大规模敏捷开发
    敏捷生命周期
    敏捷项目管理过程
  3.2 常见的敏捷开发方法
    3.2.1 Scrum
    3.2.2 XP(eXtreme Programming)
    3.2.3 OpenUP
    3.2.4 Lean
Notes: 11

## Slide 12: 小结
  敏捷软件开发过程包括先启、精化、构造、移交四大阶段；管理过程包括启动、实施、收尾三大阶段
  敏捷是一种思想，具体开发模型可以有多种，如Scrum、XP、OpenUP、Lean等等。
  Scrum每次迭代以冲刺规划会议开始，冲刺复审与回顾会议结束，执行过程中有每日站立会议
  产品订单和冲刺订单由一系列用户故事组成
  Scrum用故事、XP用故事卡片、OpenUP用用例描述需求
  Lean方法核心就是精益流程，消除一切浪费

## Slide 13: 思考
  你如何衡量一个项目的规模？
  描述Scrum两级规划的开发过程
  描述Scrum两级规划的管理过程
  如何理解软件开发过程中的七大浪费成因？
    部分完成的工作价值不明
    额外的特性没有价值
    重新学习
    任务转换
    移交
    延迟
    缺陷

## Slide 14
第4章 项目启动
  序：项目启动过程的主要任务
  4.1 关键干系人分析
  4.2 开发项目建议书
  4.3 项目总体规划
  4.4 组建团队
  4.5 传统项目启动过程
Notes: 14

## Slide 15: 小结
  项目启动过程主要活动有干系人分析、开发项建书、项目规划、准备项目环境、组建项目团队还有第一次迭代计划
  项目启动过程也是可以迭代的
  项目干系人之间也有冲突，需要平衡
  分析项目干系人的工具有立场分析图、坐标系评估、矩阵评估等
  避免“分析麻痹症”
  考虑到将来，但是先不行动
  发布规划：目标是得到合理的，但不是最好的估算；得到合理的，但是不是详细的时间安排
  项目团队发展要经历形成、震荡、规范和表现四个发展阶段

## Slide 16: 思考
  什么是项目干系人？通常有哪些角色？
  如何从项目干系人处获得需求？
  为什么团队需要共同愿景？如何对愿景达成一致？
  你怎么看待“分析麻痹症”
  用故事点估算法估算你们团队当前迭代的用户故事
  在敏捷项目中谁负责划分需求优先级？
  在划分需求优先级过程中，需要考虑哪些问题？
Notes: 你认为项目启动需要占据多少时间？
项目启动过程也是可以迭代的，视项目复杂度而定
时间长短取决于团队位置、文化、范围
整体原则：
时间短一些比长一些好
目标是确保项目方向正确，而不是产生详细的文档
在敏捷项目中谁负责划分需求优先级？
Product Owner
在划分需求优先级过程中，需要考虑哪些问题？
价值和风险

## Slide 17
第5章 组建项目团队
  如何组建软件开发团队
  5.1 敏捷项目团队的角色和职责
    主要角色和职责
    敏捷项目经理的角色转变
  5.2 敏捷开发团队
    敏捷项目团队的文化
    完整团队
  5.3 项目管理环境准备
  5.4 传统团队组织
Notes: 17

## Slide 18: 小结
  架构负责人不仅仅负责架构，而是技术领导
  团队成员在敏捷团队中所扮演的角色和在传统团队中的是不同的；项目经理也要做出改变
  敏捷团队是“完整团队”，是跨职能、协作、自管理的
  利用每个团队成员的强项创造有价值的产品是非常重要的
  公开和专注的工作区域能够对你团队的生产率产生积极的影响

## Slide 19: 思考
  敏捷团队几人为宜？Why？过大过小有何优劣？
  在一个小的和大的组织中如何组织敏捷团队？
  自组织意味着什么？
  公开和专注的工作区域如何平衡？
Notes: 你认为项目启动需要占据多少时间？
项目启动过程也是可以迭代的，视项目复杂度而定
时间长短取决于团队位置、文化、范围
整体原则：
时间短一些比长一些好
目标是确保项目方向正确，而不是产生详细的文档
在敏捷项目中谁负责划分需求优先级？
Product Owner
在划分需求优先级过程中，需要考虑哪些问题？
价值和风险

## Slide 20
第6章 迭代规划和评估
  6.1 迭代规划
  6.2 里程碑评审
  6.3 传统项目规划
Notes: 20

## Slide 21: 小结
  迭代规划的输出是迭代计划（冲刺订单）
  甘特图(Gantt chart)、迭代任务列表(Task lists)、任务板(Task board)是三种常见的规划任务的方法
  活动有硬逻辑、外部逻辑和软逻辑三种依赖关系
  关键路径法CPM可以帮助确定活动优先级
  关键链法可以帮助保障活动的进展
  复审会议重在演示
  政治、功能、经济风险可以用价值驱动法解决
  需求、技术、管理风险可以用风险-价值驱动法解决
  WBS分解时不要混淆工作项与任务

## Slide 22: 思考
  试分析甘特图(Gantt chart)、迭代任务列表(Task lists)、任务板(Task board)三种任务规划方法的优缺点。
  什么是帕金森定律？如何解决？
  每次迭代“可交付”意味着什么？
  如果在上次迭代中某个关键工作项没有完成，应该怎样解决？
  列举你的项目团队目前可能遇到的潜在的风险。
Notes: 你认为项目启动需要占据多少时间？
项目启动过程也是可以迭代的，视项目复杂度而定
时间长短取决于团队位置、文化、范围
整体原则：
时间短一些比长一些好
目标是确保项目方向正确，而不是产生详细的文档
在敏捷项目中谁负责划分需求优先级？
Product Owner
在划分需求优先级过程中，需要考虑哪些问题？
价值和风险

## Slide 23
第7章 项目执行
  7.1 变更管理
  7.2 进度管理(PMBOK)
  7.3 风险管理(PMBOK)
  7.4 敏捷项目执行关键技术
  7.5 传统进度评估技术
Notes: 23

## Slide 24: 小结
  三点估算法、PERT法基于悲观、乐观和最可能时间来估算任务
  风险也可以应用逐层分解的方法(RBS)
  概率和影响矩阵、敏感性分析、龙卷风图、EMV法是用来分析风险的几种方法

## Slide 25: 思考
  试描述变更控制的一般流程
  请用SWOT方法分析本团队项目
  你的项目中是否出现了风险事件？能否应用概率和影响矩阵、敏感性分析、EMV（风险预期货币值）等方法进行分析？
Notes: 你认为项目启动需要占据多少时间？
项目启动过程也是可以迭代的，视项目复杂度而定
时间长短取决于团队位置、文化、范围
整体原则：
时间短一些比长一些好
目标是确保项目方向正确，而不是产生详细的文档
在敏捷项目中谁负责划分需求优先级？
Product Owner
在划分需求优先级过程中，需要考虑哪些问题？
价值和风险

## Slide 26
第8章 项目监控
  8.1 里程碑监控
  8.2 成本监控
  8.3 EVM分析
  8.4 传统的项目监控小结
Notes: 26

## Slide 27: 小结
  直接成本是计划好的，可以直接从项目上找到出处的成本
  间接成本是多个项目分摊的成本
  固定成本不会随着产品生产数量而增加
  可变成本随着生产产品的数量增加而增加
  EVM挣值分析管理用货币表示计划与实际的偏差

## Slide 28: 思考
  如果你的项目CV为负；SV为正，那么可能的原因是什么？
Notes: 你认为项目启动需要占据多少时间？
项目启动过程也是可以迭代的，视项目复杂度而定
时间长短取决于团队位置、文化、范围
整体原则：
时间短一些比长一些好
目标是确保项目方向正确，而不是产生详细的文档
在敏捷项目中谁负责划分需求优先级？
Product Owner
在划分需求优先级过程中，需要考虑哪些问题？
价值和风险

## Slide 29
第9章 项目收尾
  9.1 发布管理
  9.2 项目验收
  9.3 部署管理
Notes: 29

## Slide 30: 小结
  产品化阶段是任何软件项目的重要组成部分，存在潜在风险
  敏捷方法比传统方法需要更少的收尾测试——因为他们更加注重测试，但仍要求有这些活动
  不要低估成功地部署系统所需的时间和精力

## Slide 31: 思考
  “敏捷的产品化”与“传统意义上的产品化”有何不同
  你的团队何时应该开始计划产品化？
Notes: 你认为项目启动需要占据多少时间？
项目启动过程也是可以迭代的，视项目复杂度而定
时间长短取决于团队位置、文化、范围
整体原则：
时间短一些比长一些好
目标是确保项目方向正确，而不是产生详细的文档
在敏捷项目中谁负责划分需求优先级？
Product Owner
在划分需求优先级过程中，需要考虑哪些问题？
价值和风险

## Slide 32: OVER